Цель проекта по SMART

| S Конкретный | M Измеримый | A Достижимый | R Значимый | T Ограниченный по времени |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработать и выпустить первую версию мобильного приложения «ЗОЖ», которое помогает людям худеть, включив модули: трекер калорий, план питания, фитнес-план, личный кабинет и (с 2-го месяца проекта) трекер потребляемой воды. | К концу проекта обеспечить готовность MVP (v1.0) с перечисленными модулями и возможностью ежедневного ведения данных пользователя (калории, вода, план питания/фитнеса, личные настройки/профиль), а также пройти приемку по заранее согласованным критериям (функции доступны, нет критических ошибок, основные пользовательские сценарии реализованы). | Реализовать силами команды из 8 человек, работающей по Scrum в коротких недельных итерациях, с удаленной работой и регулярным планированием/демонстрациями результатов. Пятая задача (трекер воды) оценена в 160 часов (80 аналитик + 60 разработка + 20 тестирование) и будет встроена в план после решения собственника на 2-м месяце. | Цель направлена на решение актуальной проблемы снижения веса через управление рационом и физической активностью. | Выпустить первую версию приложения в срок 7 месяцев с момента старта проекта, с учетом добавления трекера воды на 2-м месяце. |

УСТАВ ПРОЕКТА

| Наименование проекта | Разработка мобильного приложения «ЗОЖ» (первая версия) |
| --- | --- |
| Планируемое время начала и окончания проекта (месяц/год) | Начало – 06.2026 Конец – 02.2027 |
| Оценка бюджета проекта (млн/тыс. руб.) | 10 млн руб |
| Место/сфера реализации | ИТ-стартап, разработка мобильного приложения (в рамках продукта по похудению) |
| Заказчик проекта | Собственник стартапа |
| Другие/ключевые участники проекта | Руководитель проекта |
| Дата создания документа | 27.05.2026 |

Цели проекта

Достижение MVP (v1.0) с модулями «трекер калорий», «план питания», «фитнес-план» и «личный кабинет»; Добавление трекера воды как пятой задачи с 2-го месяца.

Описание проекта

В команде проекта 8 человек, работа по Scrum. Разработка ведется короткими недельными итерациями. Все члены команды работают удаленно из разных городов. Параметры проектного треугольника на старте согласованы с собственником: - Цель: построить первую версию мобильного приложения - Длительность: 7 месяцев - Бюджет: 10 млн руб На 2-м месяце собственник добавляет пятую задачу: трекер потребляемой воды (оценка 160 часов: аналитик 80 ч, разработчик 60 ч, тестировщик 20 ч).

Требования к проекту и продукту

Пользовательский контур для ежедневного ведения данных (калории/вода) и управления планами (питание/фитнес). Личный кабинет пользователя для профиля и персональных настроек (в т.ч. целей). Ключевые ограничения: общий срок 7 месяцев и бюджет 10 млн руб; итерационная разработка по Scrum (еженедельные циклы). Ключевые допущения: оценка трудоемкости корректно отражает потребность на итерацию добавленного функционала; команда успевает встроить 160 часов в план после 2-го месяца.

Высокоуровневые требования к проекту

Функциональность (MVP v1.0)

- Трекер калорий

  - Добавление/ведение данных о потребленных калориях за день.

  - Просмотр дневного итога/прогресса (в рамках сценариев MVP).

- План питания

  - Отображение плана питания (что делать/что есть в рамках плана) на период/дни.

  - Возможность пользователю использовать план в ежедневной работе (основные действия в MVP).

- Фитнес-план

  - Отображение фитнес-плана (тренировки/упражнения по дням/периодам).

  - Возможность пользователю выполнять/вести выполнение в рамках MVP.

- Личный кабинет

  - Профиль пользователя и персональные параметры (цели, базовые настройки).

  - Просмотр/управление пользовательскими данными в рамках первой версии.

- Трекер потребляемой воды (добавляется на 2-м месяце)

  - Ввод/ведение количества потребляемой воды за день.

  - Просмотр прогресса по цели воды (в рамках MVP).

Дополнительные

- Единая навигация по ключевым модулям (калории / вода / питание / фитнес / кабинет).

- Единый пользовательский контур: все модули должны использовать общие данные пользователя в рамках приложения.

- Надежность MVP: отсутствие критических ошибок в основных сценариях (завершение типовых пользовательских действий без блокировок).